Zarządzenie nr 58/15

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

z dnia 31.12.2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 46/10 Rektora UMB z dnia 23.08.2010 r. w sprawie powołania, określenia  zadań i struktury Komitetu Sterującego

do zarządzania projektem pt. „Przebudowa i Rozbudowa USK”

Na podstawie § 42 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zarządzam co następuje:

§ 1

Zmienia się treść §2 nadając mu nowe brzmienie:

„Organizacja Zarządzania Projektem

Organizacja zarządzania Projektem uwzględnia zaangażowanie wszystkich stron kluczowych dla realizacji Projektu Inwestycji  poprzez  podział zadań i ról w procesie realizacji Projektu. Wszystkie zainteresowane strony, aby mogły właściwie zaangażować się w projekt, powinny mieć sprecyzowane zadania w następujących kwestiach:

- co zamierza się osiągnąć,

- dlaczego jest to niezbędne,

- w jaki sposób założony rezultat ma być osiągnięty oraz jakie są ich obowiązki.

Struktura zarządzania Projektem przewiduje:

-  poziom strategiczny  - Komitet Sterujący,  reprezentujący Inwestora (Właściciela

Projektu),

- poziom operacyjny - Z-ca Kanclerza ds. Technicznych, Dział Inwestycji (Sekcja

Rozwoju i Modernizacji Infrastruktury) - odpowiedzialny za realizację i wyniki

osiągnięte w wyniku realizacji Projektu,

- strukturę Wsparcia Projektu – obejmującą zarządzanie konfiguracją Projektu we

współpracy z Z-cą Kanclerza ds. Technicznych, Działem Inwestycji (Sekcja  Rozwoju

i Modernizacji Infrastruktury.

Struktura wsparcia projektu obejmuje udział kompetentnych jednostek administracji UMB (Właściciela Projektu) w procesie merytorycznego wsparcia zarządzania Projektem, w tym:

- Dział Finansowo- Księgowy,

- Dział Organizacji i Kontroli,

- Sekcja Wyposażenia Inwestycyjnego,

- Dział Zamówień Publicznych.

O zakresie wsparcia Projektu decyduje Komitet Sterujący  i określa on zakres zadań do realizacji w ramach zarządzania projektem przez:

- przydzielone Struktury Wsparcia,

- udział w procesie realizacji Projektu Użytkownika Beneficjenta Końcowego Projektu – odpowiedzialnego za określenie potrzeb na etapie definiowania efektów rzeczowych Projektu, - kontakt i współpracę Użytkownika  z zespołem projektowym (Wykonawcą projektu budowlanego i projektów wykonawczych) i  Działem Inwestycji, Sekcją  Rozwoju
 i Modernizacji Infrastruktury

- monitorowanie rozwiązań w zakresie funkcjonalności, jakości oraz standardów użytkowania (w szczególności uzgodnienie wymagań w zakresie rozwiązań funkcjonalnych, techniczno-technologicznych, użytkowych na etapie koncepcji wielobranżowej, w tym uzgodnienie przejściowej oraz docelowej alokacji Klinik i obiektów technicznych Szpitala na etapie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i planowania sieciowego Projektu) oraz opracowanie wykazów wymaganego wyposażenia, wraz ze sporządzeniem Opisu Przedmiotu Zamówienia/OPZ/ i udział na etapie zagospodarowania efektów rzeczowych projektu / odbiór etapu, odbiór końcowy, wdrożenie /,

- nadzór Projektu – niezależny od  Z-cy Kanclerza ds. Technicznych, Działu Inwestycji (Sekcja  Rozwoju i Modernizacji Infrastruktury).

Zakres nadzoru obejmuje:

- ocenę zgodności realizacji projektu z Programem Medycznym; założeniami Projektu, w tym wytycznymi Użytkownika,

- ocenę kontroli zagrożeń,

- ocenę właściwości realizacji procedur, w tym w zakresie Wsparcia Projektu, przestrzegania wymagań i ograniczeń prawnych, prawidłowości sporządzania i prowadzenia dokumentacji Projektu, w tym dokumentacji finansowej.

Nadzór Projektu pozostaje w dyspozycji Komitetu Sterującego.

§ 2

Zmienia się treść §4 nadając mu nowe brzmienie:

„Szczegółowy zakres Zadań Komitetu Sterującego

Komitet Sterujący akceptuje  wszystkie główne plany oraz zezwala na wszelkie  odchylenia 
w zakresie zatwierdzonych przez Rektora tolerancji dla Projektu. W  tym zakresie,
w przypadkach wynikających z delegowanych uprawnień Komitet Sterujący  dokonuje rekomendacji, do decyzji  Rektora. Komitet zapewnia, aby zostały przydzielone niezbędne zasoby oraz jest arbitrem we wszelkich konfliktach w Projekcie i negocjuje rozwiązania problemów dotyczących projektu i podmiotów zewnętrznych.

1.  Komitet Sterujący na etapie planowania Projektu:

1/ zezwala na rozpoczęcie Projektu przez akceptację Założeń Programu Inwestycji,

2/  potwierdza z Rektorem tolerancje dla projektu,

3/ określa zewnętrzne ograniczenia Projektu, np. nadzór jakości, nadzór finansowy,

4/ akceptuje  kompletny Program Inwestycji  zapewniając jego zgodność
 z odpowiednimi standardami i polityką Uniwersytetu Medycznego /programem medycznym oraz potrzebami użytkownika USK UMB, a  także z wszelkimi zawartymi umowami w ramach projektu,

5/   przydziela dla Projektu zasoby niezbędne do jego realizacji.

2. Komitet Sterujący w trakcie realizacji Projektu:

1/ zapewnia ogólne wytyczne i strategiczne zarządzanie Projektem, zapewniając,

aby przebiegał on w określonych ramach wynikających z zatwierdzonego

Programu Inwestycji, harmonogramów realizacji Projektu i ze zdefiniowanych

ograniczeń,

2/ pełni rolę „właściciela” zidentyfikowanych zagrożeń /ryzyka/, oznacza to

odpowiedzialność za monitorowanie zagrożenia oraz doradzanie Z-cy Kanclerza ds.

Technicznych w przypadku zmian statusu zagrożenia /w szczególności

w przypadku zagrożeń pozostających poza kontrolą  Z-cy Kanclerza ds.

Technicznych/, a także podejmuje w razie potrzeby działania mające na celu

łagodzenie zagrożenia,

5/ zezwala na wprowadzanie zmian, w tym w zakresie niezbędnym/ poza

zatwierdzonymi tolerancjami dla Projektu, uzyskuje decyzję  Rektora,

6/ zapewnia zgodność projektu z dyrektywami Rektora i/lub Senatu.

3. Komitet Sterujący na końcu Projektu:

1/ nadzoruje prawidłowość wykonania Projektu i dostarczenia wszystkich produktów

Projektu,

2/ nadzoruje spełnienie wszystkich kryteriów,

3/ akceptuje Raport Końcowy Projektu i rekomenduje jego przyjęcie Rektorowi i/lub

Senatowi UMB,

4/ podejmuje decyzje dotyczące zaleceń działań następczych oraz przekazuje je

właściwemu kierownictwu,

5/ przekazuje powiadomienie o zamykaniu Projektu Rektorowi i Senatowi UMB.

Komitet Sterujący jest „właścicielem” procesu Zarządzania Strategicznego Projektem. Komitet Sterujący ponosi ostateczną odpowiedzialność za zagwarantowanie, że Projekt prowadzony jest w sposób właściwy, zapewniający dostarczenie pożądanego rezultatu                 o wymaganej jakości, w celu zrealizowania założeń  Programu Medycznego i uzasadnienia ekonomicznego /ocena ekonomicznej efektywności inwestycji/ przedstawionego w Programie Inwestycji. W zależności od złożoności oraz ryzyka Projektu Komitet Sterujący może podjąć decyzję o delegowaniu niektórych obowiązków związanych z Nadzorem Projektu. Komitet Sterujący podejmuje decyzje w drodze konsensusu, w przypadku braku konsensusu ostateczna decyzja należy do Przewodniczącego Komitetu Sterującego.”

§ 3

Zmienia się treść §5 nadając mu nowe brzmienie:

„Szczegółowy zakres obowiązków Przewodniczącego Komitetu Sterującego:

- Organizuje  pracę, posiedzenia Komitetu Sterującego i przewodniczy im. W razie nieobecności Przewodniczącego pracom Komitetu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.

- Akceptuje  główne założenia Projektu: harmonogram rzeczowo – finansowy Projektu, akceptuje wydatki oraz monitoruje i kontroluje postępy Projektu.

- Monitoruje i analizuje ryzyka Projektu we współpracy z Z-cą Kanclerza ds. Technicznych, przeciwdziała, w ramach prac Komitetu Sterującego,  zagrożeniom                    i ogranicza wpływ zagrożeń  na jakość  Projektu.

- Organizuje i monitoruje pracę Zespołów Wsparcia na etapie przygotowania, realizacji i zakończenia Projektu, w tym w zakresie udziału Beneficjenta Końcowego/ Użytkownika USK.

- Dokonuje, w ramach prac Komitetu Sterującego,  przeglądu i akceptacji Planów,
w zakresie wymaganym uzyskuje decyzję Rektora.  Zapewnia zgodność projektu
z dyrektywami Rektora i/lub Senatu UMB.

- Deleguje zalecenia Kierownictwu Projektu/ Z-cy Kanclerza ds. Technicznych przyszłych działań związanych z Projektem, w przypadku przekroczenia określonych granic tolerancji Projektu /terminy, zakres rzeczowy, finansowanie Projektu/.

- Deleguje zalecenia i zadania Strukturze Wsparcia Projektu.

- Akceptuje i rekomenduje Rektorowi do zatwierdzenia raporty /sprawozdania/ informacje z poszczególnych etapów Projektu.

- Akceptuje  Raport Końcowy Projektu i dokumentację zamknięcia Projektu                        i rekomenduje do zatwierdzenia Rektorowi.

- Podejmuje decyzje o skierowaniu raportów / sprawozdań, w tym Raportu Końcowego Projektu do Rektora i/lub Senatu UMB.”

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Jacek Nikliński